HELSINGBORG 2009-10-07

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2008/09

# FÖR

RÅÅNS FISKEVÅRDSOMRÅDESFÖRENING ANNO 2000

## Förvaltningsberättelsen avser perioden 1 augusti 2008 till och med 31 juli 2009

Rååns fiskevårdsområdesförening (RFVO) har till uppgift att tillvarata fiskerättsinnehavarnas gemensamma intressen samt verka för fiskevårdens bedrivande och utveckling.  Fiskevårdsområdet sträcker sig från landsvägsbron i Gantofta nedströms till Rååns mynning i Råå hamn samt alla biflöden som mynnar i Råån på denna sträcka.

Medlemmar i föreningen utgörs av personer som är ägare av fastighet med tillhörande fiskerätt i Råån på sträckan Gantofta – Råå. Fastighet med tillhörande fiskerätt framgår av aktuell fiskerättsförteckning som upprättas av Lantmäterimyndigheten.

Fiskevård

Föreningen har aktivt arbetat med fiskevårdande insatser under verksamhetsåret. Arbetet har skett i samarbete med Helsingborgs Stad och med i huvudsak ENTEK som utförare.

Under verksamhetsperioden har löpande underhåll av fiskvägar och fisketillsyn skett inom hela avrinningsområdet. Underhållsinsattser av lekbottnar har utförts.

Under försommaren 2008 har förbättringar och kompletteringar av flera fiskevägar i Rååns vattendrag beställts. I Lussebäcken har gjutna steg i kulvertar justerats och kompletterats, samt justering vid damm vid Humlegården utförts. Mindre omfattande förbättringsarbeten har utförts på fiskevägar i Härslövsbäcken, Tjutebäcken, Rönnarpsbäcken och Gantoftabäcken. Arbeten har utförts under sensommaren och hösten 2008 till en total kostnad av 127 188 kr.

Ansökan om förbättring av fiskeväg i Kövlebäcken inlämnades under hösten 2008 och beviljades bidrag av Länsstyrelsen men har ej kunnat utföras på grund av sent besked av Länsstyrelsen (augusti 2009).

Utifrån inventering av lekbottnar har komplettering av lekmaterial beställts till en kostnad av 71 400 kr under våren 2009. Arbetena utförs under sensommaren 2009. Främst berörs huvudfåran på avsnittet Gantofta-Vallåkra.

Fiskevårdsplan

Bidrag har sökts och beviljats från Länsstyrelsen för upprättande av en fiskevårdsplan för Råån. Total kostnad för framtagandet av planen har beräknats till 120 000 kr. Finnansieringen av planen är Länsstyrelsen 60 000 kr, Helsingborgs Stad 30 000 kr och Rååns fiskevårdsområdesförening 30 000 kr. Under våren 2009 har fiskevårdsplanen färdigställts. Konsult och ansvarig för framtagandet har varit Anders Eklöv. Fiskevårdsplanen innehåller framför allt sammanställning över hittills utförda åtgärder i vattendraget, elfiskeundersökningar, biotopkartering av vattendraget samt förslag till framtida åtgärder. I möte den 19/5 2009 informerade Anders Eklöv om planen.

Samarbetsavtal och hyresavtal

Samarbetsavtalet mellan Rååns fiskevårdsområdesförening och Rååns intresseförening (RIS) har upphört då RIS upplösts som förening. RFVOF har i hyresavtal med Helsingborgs Stad, Mark och exploateringsenheten, hyrt lokal ”Fiskehuset”; Rausvägen 30. Med anledning av att samarbetet med RIS upphört och aviserade hyreshöjningar har RFVOF valt att säga upp hyresavtalet under våren 2009. Behovet och nyttjandet av ”Fiskehuset” har bedömts så liten att det ej motivera ett fortsatt hyrande av huset.

Elfiske

Under hösten 2008 utfördes elfiske på 6 lokaler i Rååns avrinningssystem, se nedanstående tabell. Elfisket ger en god bild av tillståndet vad beträffar fisk i vattendraget och eventuell negativ påverkan av vattendraget kan noteras. 2008 års elfisken visar på något lägre resultat än medelvärdet för öring under perioden 1996 till 2008. Öring registrerades på samtliga lokaler. Låga tätheter av öring  registrerades i främst Tjutebäcken. Andra strömvattenlevande arter som registrerades var grönling som fångades på 4 lokaler. Sammanfatningsvis så har miljöförhållandena för fiskfaunan av strömvattenlevande arter förbättrats i Råån under den senaste 20-års perioden. Utöver grönling och öring har förekomst av gädda, ål och signalkräfta påvisats i Råån vid 2008 års elfisken.

Tabell: Beräknad täthet av öringungar / 100 m2, årsungar (0+), äldre öring (>0+), samt totalt antal öringar per löpmeter å (öring/m) vid 2008 års elfiske. Övrigt förekommande arter är markerade med x.

| Nr | Lokal | Täthet 0+ | Täthet >0+ | Öring st/m | grönling | gädda | mört | småspigg | ål | signalkräfta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Gantofta | 74,0 | 7,3 | 9,5 | X |  |  |  | X | X |
| 2 | Tågarp | 131,0 | 5,3 | 3,4 | X | X |  |  |  |  |
| 3 | Lussebäcken, Ramlösa | 108,9 | 9,0 | 4,7 |  |  |  |  | X | X |
| 4 | Tjutebäcken | 27,6 | 16,2 | 1,4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Tostarpsbäcken | 112,5 | 32,0 | 3,0 | X |  |  |  |  |  |
| 6 | Halmstadbäcken | 81,9 | 1,9 | 3,5 | X |  |  |  |  |  |

Fiskekortsförsäljning

Joakim Siwersson har på uppdrag av styrelsen ansvarat för redovisning av fiskekort och fiskerättsbevis samt distribution av fiskekort till försäljningsställena. Intäkterna från försålda fiskekort under perioden framgår av ekonomisk redovisning.

Försäljningsställen och fördelningen av fiskekort har varit följande under 2008

Sportfiskedepån	10 dagskort

Fiskekällan	  5 dagskort

ICA Möllan	  5 dagskort

Tobaksaffären Råå	  5 dagskort

Jonassons Nät	  5 dagskort

##### Shell, Ättekulla          	 10 dagskort

#### Totalt:	 40 dagskort

Årskort har tillhandahållits på samtliga försäljningsställen. Fiskerättsbevis för fiskerättsägare har tillhandahållits på Sportfiskedepån till en kostnad av 50 kr/år.

Följande fiskekortspriser har gällt under 2009:

Årskort vuxen: 1200 kr

Årskort ungdom: 300 kr

Dagskort vuxen:	(1/1 – 28/2) 150 kr

(1/3 – 30/4) 130 kr

(1/5 – 31/7)   80 kr

(1/8 – 30/9) 130 kr

Dagskort ungdom: 30 kr (oavsett månad)

Familjekort:	(16/6-31/7) 100 kr/dag (gäller för 2 vuxna + 3 barn 11-17 år)

Information

Föreningens hemsida kan nås på adress www.rfvo.se. På hemsidan finns aktuell information om fiskevårdsarbetet, fångstrapportering, resultat från elfisken, styrelsens sammansättning mm tillgänglig.

Styrelsens sammansättning och möten

Styrelsen har sammanträtt utöver årsmötet fyra gånger under perioden i protokollförda möten och utgjorts av ordföranden, sex ordinarie styrelseledamöter och två suppleanter och har vid utgången av verksamhetsåret (2009-07-31) bestått av följande medlemmar med respektive uppdrag:

Pontus Runeke, ordförande

Dieter Eckhoff, styrelseledamot, vice ordförande, webbansvarig

Björn Stuhr Olsson, styrelseledamot, kassör

Christina Bager, styrelseledamot, sekreterare

Roger Ekström, styrelseledamot, sakkunnig i fiskevårdsfrågor

Hans Bosson, styrelseledamot, representant Stadsbyggnadsnämnden

Inger Nilsson, styrelseledamot, representant Stadsbyggnadsnämnden

Ingmar Ask, styrelsesuppleant

Lars_erik Widarsson, styrelsesuppleant

Styrelsen för

Rååns Fiskevårdsområdesförening

genom

Pontus Runeke

Ordförande